Universidad Mayor de San Simón

Cochabamba, Bolivia

Informe de SCRUM Máster (Sprint 0 y Sprint 1)

OCHOA LEDEZMA SERGIO PAULO

Sprint 0

## Estándares

| Lenguaje de programación | Java |
| --- | --- |
| IDE: | Eclipse |
| Librería de conexión a la base de datos: | mysql connector (j 8.0.32) |
| Proporcionador del servidor local: | XAMPP |
| DBMS: | MySQL |
| Herramienta de administración de base de datos: | PHPMyAdmin |
| Versionador: | Github |
| Task Board | Trello |

## Respecto a las unidades de complejidad

5 unidades de complejidad por semana (individual)

20 unidades de complejidad por semana (total)

Se ha decidido hacer Daily meetings mixtas por llamada grupal y por texto.

## Respecto a las condiciones de aceptación

Condiciones de entrega de tarea:

- Código funcional

- Código subido a github

- Código testeado (Unit Test: mínimo 2)

## Trello

## Base de datos

## Tabla de historias de usuario

## Tabla de revisiones

## Diagrama de actividades (principal)

## Reunión 2/4/23

Conclusiones y tareas

- Configurada librería de render de documentos

- Solucionado un error de escritura de una Tarea

- Merge commit a la Main

## Reunión 5/4/23

Conclusiones y tareas

- Se solucionó el error de las librerías (solución completa)

- Establecido estándar de nombramiento de variables y clases

  - Estos no deben contener tildes, apóstrofes y ningún carácter fuera de los disponibles en el idioma inglés.

## Reunión 6/4/23

Conclusiones y tareas

- Se ha decidido finalizar con los dos flujos de trabajo principales

  - Punto de vista de estudiante

  - Punto de vista del profesor

# RESULTADOS DE FIN DE SPRINT

## Burndown Chart y Trello